Flujo Funcional y Técnico para Software Inteligente de Construcción

Automatización de recepción de planos, análisis técnico, presupuestos y gestión de proyectos

Documento guía para programadores, arquitectos de software, equipos técnicos y gerencia. Define un flujo escalable para una plataforma basada en IA que automatice la revisión de planos, genere informes, cree presupuestos y gestione tareas entre departamentos.

| Rol experto asumido | Enfoque del documento |
| --- | --- |
| Arquitecto de soluciones IA, desarrollador senior e ingeniero en automatización para construcción | Diseño funcional, técnico y operativo del flujo del software para constructora |

# 1. Visión general del software

El sistema será una plataforma inteligente que automatiza el proceso desde la creación del proyecto y recepción de planos hasta la generación, revisión y aprobación de presupuestos. Además, funcionará como Project Manager interno, asignando tareas por fase, departamento y responsable.

Login por rol
 ↓
Crear proyecto
 ↓
Seleccionar tipo: Licitación / Residencial
 ↓
Registrar datos principales
 ↓
Cargar planos y documentación
 ↓
Clasificación automática y checklist documental
 ↓
Análisis técnico de errores e interferencias
 ↓
Generación de 2 informes
 ↓
Tarea para Departamento de Arquitectura
 ↓
Aprobación técnica
 ↓
Fase de presupuesto
 ↓
Takeoff automático + cotizaciones + supuestos
 ↓
Presupuesto operativo interno y presupuesto cliente
 ↓
Revisión de Control
 ↓
Aprobación de Gerencia
 ↓
Entrega final y dashboard

# 2. Roles del sistema

| Rol | Responsabilidades principales |
| --- | --- |
| Administrador | Configura usuarios, permisos, checklist, bases de costos, disciplinas, flujos y parámetros. |
| Arquitectura | Revisa informes técnicos, valida errores, interferencias y constructibilidad. Aprueba o rechaza la primera fase. |
| Presupuesto | Gestiona takeoff, cotizaciones, supuestos, costos internos y precios finales. |
| Control | Valida cantidades, costos, márgenes, supuestos y coherencia económica antes de gerencia. |
| Gerencia | Aprueba la versión final del presupuesto antes de entregarlo al cliente. |
| Cliente externo opcional | Consulta entregables finales autorizados, si se habilita acceso externo. |

# 3. FASE 0 - Login y acceso según rol

Al entrar al sistema, cada usuario debe visualizar solo los módulos y tareas que correspondan a su rol. El sistema debe mostrar un dashboard personalizado con proyectos activos, tareas pendientes, alertas y aprobaciones por realizar.

| Módulo | Funcionalidad | Cómo funciona | Tecnologías | KPIs | Impacto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Login y permisos | Autenticar usuarios y controlar acceso | Autenticación, roles, permisos y trazabilidad | Auth0, Keycloak, JWT, OAuth2, FastAPI | Usuarios activos, accesos, tareas por rol | Seguridad y control operativo |

# 4. FASE 1 - Creación del proyecto

Antes de cargar documentos, el usuario debe crear un proyecto. Esta fase organiza toda la información bajo un código único y permite diferenciar si el flujo corresponde a una licitación o a un proyecto residencial.

| Campo requerido | Descripción |
| --- | --- |
| Nombre del proyecto | Nombre comercial o interno. Ejemplo: Torre Residencial Vista Azul. |
| Código del proyecto | Identificador único. Ejemplo: PR-2026-001. |
| Tipo de proyecto | Licitación o proyecto residencial. |
| Cliente | Nombre del cliente, promotor o empresa solicitante. |
| Ubicación | Provincia, municipio, sector o dirección general. |
| Área estimada | Metros cuadrados aproximados. |
| Número de niveles | Cantidad de pisos o niveles del proyecto. |
| Descripción general | Alcance, uso, observaciones iniciales y detalles relevantes. |
| Fecha límite | Especialmente crítica para licitaciones. |
| Responsable interno | Usuario encargado del seguimiento. |

Usuario inicia sesión
 ↓
Selecciona Crear proyecto
 ↓
Define tipo: Licitación o Residencial
 ↓
Completa nombre, código y detalles
 ↓
Guarda proyecto
 ↓
Sistema habilita carga de planos y documentación

# 5. FASE 2 - Carga de planos y documentación

Luego de crear el proyecto, el sistema permite cargar planos, documentos técnicos y cotizaciones. Cada archivo debe quedar asociado al proyecto, usuario, fecha, versión y disciplina.

| Tipo de documento | Ejemplos |
| --- | --- |
| Planos arquitectónicos | PDF, DWG, DXF, BIM, IFC o RVT. |
| Planos estructurales | Cimentación, columnas, vigas, losas y detalles estructurales. |
| Planos eléctricos | Iluminación, tomacorrientes, canalizaciones, tableros y alimentadores. |
| Planos sanitarios | Agua potable, aguas negras, drenaje, bajantes y registros. |
| Planos mecánicos | Climatización, ventilación, ductos y equipos mecánicos. |
| Especificaciones técnicas | Memorias, fichas técnicas, descripciones y criterios constructivos. |
| Cotizaciones de terceros | Terminaciones, sistemas especiales, equipos o subcontratos. |
| Bases de licitación | Términos, condiciones, anexos, formularios y documentos legales. |

# 6. FASE 3 - Clasificación automática y checklist documental

Al cargar los documentos, el sistema debe clasificarlos automáticamente y compararlos contra un checklist documental predeterminado por la empresa. El checklist debe ser configurable según el tipo de proyecto.

Archivos cargados
 ↓
IA analiza nombre, contenido, texto y tipo de plano
 ↓
Clasifica por disciplina y documento
 ↓
Relaciona cada archivo con checklist predeterminado
 ↓
Detecta recibidos, faltantes, duplicados o incompletos

| Documento requerido | Estado esperado | Observación |
| --- | --- | --- |
| Plano arquitectónico | Recibido / Faltante | Archivo asociado al proyecto. |
| Plano estructural | Recibido / Faltante | Necesario para validar coherencia técnica. |
| Plano eléctrico | Recibido / Faltante | Necesario para detectar choques e interferencias. |
| Plano sanitario | Recibido / Faltante | Necesario para revisar conductos, bajantes y puntos. |
| Plano mecánico | Recibido / Faltante | Necesario si aplica climatización o ventilación. |
| Memoria descriptiva | Recibido / Faltante | Soporte del alcance del proyecto. |
| Especificaciones técnicas | Recibido / Faltante | Define materiales y criterios constructivos. |
| Cuadro de áreas | Recibido / Faltante | Clave para validación dimensional y presupuesto. |
| Bases de licitación | Obligatorio si es licitación | Condiciona alcance, plazos y entregables. |
| Cotizaciones de terceros | Opcional / requerido en presupuesto | Especialmente para terminaciones y subcontratos. |

# 7. FASE 4 - Análisis técnico automático de errores

Después de clasificar los documentos, el sistema debe iniciar inmediatamente el análisis técnico. Este análisis debe evaluar arquitectura, estructura, sanitaria, eléctrica y mecánica, incluyendo interferencias entre disciplinas.

| Área revisada | Validaciones principales |
| --- | --- |
| Arquitectura | Medidas, áreas, puertas, ventanas, circulación, escaleras, accesos y coherencia espacial. |
| Estructura | Coherencia con arquitectura, ubicación de columnas, vigas, losas, cimentaciones y posibles conflictos. |
| Sanitaria | Conductos, bajantes, pendientes, puntos sanitarios, registros y cruces con estructura. |
| Eléctrica | Canalizaciones, puntos eléctricos, tableros, rutas y cruces con otros sistemas. |
| Mecánica | Ductos, ventilación, climatización, equipos y espacios técnicos. |
| Interferencias | Choques entre conductos sanitarios, eléctricos, estructura, arquitectura y mecánica. |
| Constructibilidad | Valida si el diseño puede construirse correctamente y qué cambios son necesarios. |

Sistema analiza planos
 ↓
Reconoce elementos arquitectónicos y técnicos
 ↓
Cruza arquitectura vs estructura vs sanitaria vs eléctrica vs mecánica
 ↓
Detecta choques, omisiones e inconsistencias
 ↓
Evalúa constructibilidad
 ↓
Genera hallazgos técnicos con criticidad y recomendación

# 8. FASE 5 - Generación de dos informes automáticos

Al finalizar el análisis inicial, el sistema debe generar dos informes independientes: uno técnico de errores y otro documental.

## 8.1 Informe 1 - Errores arquitectónicos, técnicos y constructivos

| Sección | Contenido |
| --- | --- |
| Resumen ejecutivo | Estado general del análisis y cantidad de hallazgos. |
| Errores arquitectónicos | Inconsistencias de diseño, dimensiones, accesos, áreas o distribución. |
| Conflictos sanitarios | Choques con estructura, arquitectura, eléctrica o mecánica. |
| Conflictos eléctricos | Canalizaciones conflictivas, ubicación incorrecta o interferencias. |
| Conflictos mecánicos | Ductos o equipos que interfieren con estructura u otras disciplinas. |
| Problemas constructivos | Elementos difíciles, incompletos o inviables para ejecución. |
| Cambios necesarios | Recomendaciones para corregir y avanzar. |
| Criticidad | Bajo, medio, alto o crítico. |
| Evidencia | Plano, página, zona, coordenada o captura. |

## 8.2 Informe 2 - Clasificación documental y faltantes

| Sección | Contenido |
| --- | --- |
| Documentos cargados | Lista clasificada por disciplina y tipo. |
| Documentos faltantes | Documentos requeridos según checklist. |
| Documentos incompletos | Archivos que no cumplen con información mínima. |
| Documentos duplicados | Versiones repetidas o archivos similares. |
| Documentos no reconocidos | Archivos que requieren clasificación manual. |
| Cumplimiento documental | Porcentaje de documentos recibidos vs requeridos. |
| Recomendaciones | Documentos que deben solicitarse antes de continuar. |

# 9. FASE 6 - Tarea automática para Departamento de Arquitectura

Cuando los informes se generan, el sistema debe crear automáticamente una tarea de revisión asignada al Departamento de Arquitectura. Este departamento revisa los informes y aprueba, rechaza o solicita correcciones.

Informe técnico + informe documental generados
 ↓
Sistema crea tarea automática
 ↓
Asigna al Departamento de Arquitectura
 ↓
Notifica a responsables
 ↓
Arquitectura revisa, comenta y decide
 ↓
Si aprueba: pasa a presupuesto

| Campo de la tarea | Descripción |
| --- | --- |
| Nombre | Revisión técnica inicial del proyecto. |
| Proyecto | Código y nombre del proyecto. |
| Departamento asignado | Arquitectura. |
| Responsable | Usuario, líder o equipo asignado. |
| Fecha límite | Según reglas internas o fecha de licitación. |
| Archivos asociados | Informes generados por el sistema. |
| Estado | Pendiente, en revisión, aprobado, rechazado o devuelto. |
| Comentarios | Historial de observaciones y decisiones. |

| Decisión | Resultado |
| --- | --- |
| Aprobar | El proyecto pasa a presupuesto. |
| Aprobar con observaciones | Pasa a presupuesto con notas visibles. |
| Rechazar | Se bloquea la siguiente fase. |
| Solicitar corrección | Se devuelve al responsable o departamento correspondiente. |

# 10. FASE 7 - Inicio de la fase de presupuesto

La fase de presupuesto solo inicia cuando Arquitectura aprueba la fase técnica. Esta condición debe ser una regla obligatoria del sistema.

Aprobación de Arquitectura
 ↓
Sistema activa fase de presupuesto
 ↓
Inicia takeoff automático
 ↓
Solicita datos faltantes
 ↓
Permite cargar cotizaciones externas
 ↓
Genera supuestos si faltan cotizaciones
 ↓
Genera presupuesto interno y presupuesto cliente

# 11. FASE 8 - Takeoff automático de cantidades

El sistema debe extraer cantidades de obra desde planos y documentos. Debe distinguir entre partidas ejecutadas internamente por la empresa y partidas subcontratadas a terceros.

| Disciplina | Cantidades que debe extraer |
| --- | --- |
| Estructura | Hormigón, acero, formaleta, zapatas, columnas, vigas, losas y muros estructurales. |
| Sanitaria | Tuberías, puntos sanitarios, aparatos, registros, bajantes y accesorios. |
| Eléctrica | Puntos eléctricos, canalizaciones, tableros, luminarias, alimentadores y registros. |
| Mecánica | Equipos, ductos, ventilación, climatización y soportes. |
| Terminaciones | Pisos, revestimientos, pintura, puertas, ventanas, plafones y detalles finales. |

| Tipo de costo | Fuente |
| --- | --- |
| Costos propios | Base interna de la empresa. |
| Costos subcontratados | Cotizaciones de terceros cargadas al sistema. |
| Costos estimados | Supuestos definidos por usuario o recomendados por el sistema. |
| Costos históricos | Datos de proyectos anteriores. |
| Costos de mercado | Bases integradas o actualizadas externamente. |

# 12. FASE 9 - Solicitud de datos faltantes, cotizaciones y supuestos

Si faltan datos para presupuestar, el sistema debe activar un asistente inteligente que pregunte al usuario qué hacer. Esto es clave porque la empresa realiza principalmente el cajón/base estructural, mientras que muchas terminaciones o sistemas se subcontratan.

| Situación detectada | Pregunta o acción del sistema |
| --- | --- |
| No hay cotizaciones de terminaciones | Solicitar carga de cotización externa o usar supuestos del sistema. |
| No se especifica tipo de piso | Pedir selección: cerámica, porcelanato, mármol, vinílico u otro. |
| No hay datos de climatización | Preguntar si se excluye, se incluye previsión básica o sistema completo. |
| Falta alcance de terminaciones | Solicitar nivel de terminación: básico, estándar, premium o personalizado. |
| Falta cotización de subcontratista | Permitir cargar archivo, usar histórico o ingresar valor manual. |

| Opción | Resultado |
| --- | --- |
| Cargar cotización de tercero | Se usa el monto real recibido. |
| Usar base histórica | Se usa promedio de proyectos anteriores. |
| Usar precio de mercado | Se usa base integrada o externa. |
| Definir supuesto manual | Usuario introduce cantidad, costo o porcentaje. |
| Excluir partida | Se deja fuera con observación clara. |

# 13. FASE 10 - Generación de dos presupuestos

El sistema debe generar dos versiones presupuestarias: una operativa interna y otra comercial para el cliente.

## 13.1 Presupuesto operativo interno

| Elemento | Descripción |
| --- | --- |
| Costos directos reales | Materiales, mano de obra, equipos y recursos propios. |
| Costos internos | Datos reales de la empresa. |
| Subcontratos | Cotizaciones de terceros. |
| Indirectos internos | Administración, supervisión, transporte y logística. |
| Margen interno | Rentabilidad esperada o meta de utilidad. |
| Riesgos | Contingencias o imprevistos. |
| Observaciones | Supuestos usados y partidas sensibles. |

## 13.2 Presupuesto comercial para cliente

| Elemento | Descripción |
| --- | --- |
| Precio final por disciplina | Monto comercial que se presentará al cliente. |
| Alcance incluido | Detalle de lo que contiene cada disciplina. |
| Exclusiones | Elementos no incluidos en la propuesta. |
| Condiciones | Vigencia, forma de pago, plazos y notas. |
| Total general | Precio final del proyecto. |

## 13.3 División obligatoria por disciplina

| Disciplina | Debe incluir |
| --- | --- |
| Estructura | Cajón estructural, hormigón, acero, formaleta y elementos base. |
| Mecánica | Climatización, ventilación, ductos, equipos y sistemas mecánicos. |
| Sanitaria | Tuberías, puntos sanitarios, aparatos, drenaje y accesorios. |
| Eléctrica | Canalizaciones, cableado, puntos, tableros, luminarias y equipos. |
| Terminaciones | Pisos, pintura, puertas, ventanas, plafones, revestimientos y acabados. |
| Total general | Sumatoria consolidada de todas las disciplinas. |

## 13.4 Ejemplo de resumen presupuestario

| Disciplina | Costo interno | Precio cliente |
| --- | --- | --- |
| Estructura | RD$ 8,500,000 | RD$ 10,200,000 |
| Mecánica | RD$ 1,200,000 | RD$ 1,600,000 |
| Sanitaria | RD$ 950,000 | RD$ 1,300,000 |
| Eléctrica | RD$ 1,800,000 | RD$ 2,400,000 |
| Terminaciones | RD$ 4,700,000 | RD$ 6,000,000 |
| Total | RD$ 17,150,000 | RD$ 21,500,000 |

# 14. FASE 11 - Informe económico final

Además de los presupuestos, el sistema debe generar un informe económico ejecutivo que muestre los costos por disciplina, la sumatoria final y el precio que se entregará al cliente.

| Sección | Contenido |
| --- | --- |
| Resumen del proyecto | Nombre, código, tipo, cliente y ubicación. |
| Costos por disciplina | Comparativo de costo interno y precio cliente. |
| Total interno | Costo operativo estimado de la empresa. |
| Total cliente | Precio final sugerido o aprobado para entregar. |
| Margen estimado | Diferencia entre costo interno y precio cliente. |
| Supuestos utilizados | Premisas asumidas por falta de información. |
| Cotizaciones externas | Subcontratistas o documentos usados. |
| Riesgos presupuestarios | Partidas con incertidumbre o alta sensibilidad. |
| Recomendación final | Aprobar, revisar o solicitar ajustes. |

# 15. FASE 12 - Revisión del Departamento de Control

Una vez generado el presupuesto, el sistema debe crear una tarea automática para el Departamento de Control. Control revisa cantidades, costos, márgenes y supuestos antes de enviar a gerencia.

Presupuesto generado
 ↓
Sistema crea tarea para Control
 ↓
Control revisa costos, cantidades, márgenes y supuestos
 ↓
Control aprueba o solicita ajustes
 ↓
Si aprueba: pasa a Gerencia

| Validación | Objetivo |
| --- | --- |
| Revisar cantidades | Evitar errores de takeoff. |
| Revisar costos unitarios | Confirmar precios usados. |
| Revisar márgenes | Garantizar rentabilidad. |
| Revisar cotizaciones | Confirmar vigencia y alcance. |
| Revisar exclusiones | Evitar riesgos contractuales. |
| Revisar supuestos | Asegurar que estén justificados. |

# 16. FASE 13 - Aprobación de Gerencia

Después de la aprobación de Control, el sistema debe crear una tarea para Gerencia. Solo Gerencia puede liberar la versión final del presupuesto para entrega al cliente.

| Decisión de Gerencia | Resultado |
| --- | --- |
| Aprobar | El presupuesto queda listo para entregar al cliente. |
| Rechazar | Vuelve a Presupuesto o Control. |
| Solicitar ajuste | Se genera nueva versión con observaciones. |
| Aprobar con observaciones | Se libera con notas internas. |

# 17. Project Manager integrado

El software debe funcionar como una herramienta de gestión de proyectos, no solo como automatizador técnico. Debe permitir interacción entre departamentos, asignación de tareas, trazabilidad, comentarios, aprobaciones y visualización del avance.

| Funcionalidad | Descripción |
| --- | --- |
| Asignación automática de tareas | Se asignan tareas según fase, rol y departamento. |
| Estados por fase | Permite conocer en qué punto está cada proyecto. |
| Comentarios internos | Comunicación entre arquitectura, presupuesto, control y gerencia. |
| Control de versiones | Cada cambio de informe o presupuesto genera una nueva versión. |
| Historial de aprobaciones | Registra quién aprobó, cuándo y con qué observaciones. |
| Notificaciones | Alertas por tareas pendientes, cambios o vencimientos. |
| Semáforos | Verde, amarillo o rojo según avance y retrasos. |
| Dashboard por proyecto | Vista individual del estado del proyecto. |
| Dashboard general | Vista consolidada de todos los proyectos activos. |

# 18. Estados del proyecto

| Estado | Descripción |
| --- | --- |
| Creado | Proyecto registrado en el sistema. |
| Documentación cargada | Archivos subidos y asociados. |
| En clasificación documental | IA clasificando documentos y checklist. |
| En análisis técnico | IA revisando planos e interferencias. |
| Informes generados | Informe técnico e informe documental disponibles. |
| En revisión arquitectura | Pendiente de aprobación técnica. |
| Rechazado por arquitectura | Requiere correcciones. |
| Aprobado por arquitectura | Puede pasar a presupuesto. |
| En takeoff | Calculando cantidades. |
| Pendiente de datos | Faltan supuestos o cotizaciones. |
| Presupuesto generado | Versiones interna y cliente creadas. |
| En revisión control | Validación financiera y técnica del presupuesto. |
| En revisión gerencia | Pendiente de aprobación final. |
| Aprobado para cliente | Listo para entrega. |
| Entregado | Presupuesto enviado. |
| Cerrado | Proceso finalizado. |

# 19. Dashboards

## 19.1 Dashboard por proyecto

| Indicador | Ejemplo |
| --- | --- |
| Fase actual | En revisión arquitectura. |
| Responsable actual | Departamento de Arquitectura. |
| Tareas pendientes | 3 tareas. |
| Documentos faltantes | 2 documentos. |
| Errores críticos | 4 hallazgos. |
| Fecha límite | 15/05/2026. |
| Avance documental | 80%. |
| Avance técnico | 65%. |
| Avance presupuesto | 0%. |
| Estado general | Amarillo. |

## 19.2 Dashboard general para gerencia

| KPI | Descripción |
| --- | --- |
| Proyectos activos | Cantidad total de proyectos en proceso. |
| Proyectos por fase | Distribución del pipeline. |
| Tareas vencidas | Pendientes fuera de plazo. |
| Tiempo promedio por fase | Eficiencia operativa. |
| Presupuestos generados | Total mensual o por período. |
| Presupuestos aprobados | Cantidad y porcentaje aprobados. |
| Monto total cotizado | Valor comercial acumulado. |
| Margen promedio | Rentabilidad estimada. |
| Errores más comunes | Hallazgos repetitivos para mejora continua. |
| Documentos más faltantes | Puntos débiles en recepción inicial. |

# 20. Tecnologías recomendadas

| Capa | Tecnología sugerida | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Frontend | React / Next.js | Interfaz moderna, rápida y escalable para dashboards y flujos de tareas. |
| Backend | Python FastAPI | Ideal para APIs, IA, automatización y procesamiento de documentos. |
| Base de datos | PostgreSQL | Robusta para proyectos, usuarios, costos, tareas y versiones. |
| Almacenamiento | AWS S3 / Azure Blob | Gestión segura y escalable de planos y documentos. |
| Cache y colas | Redis / Celery | Procesamiento asincrónico de análisis pesados. |
| Computer Vision | OpenCV, YOLO, Detectron2 | Detección de elementos y patrones en planos. |
| OCR | Tesseract, Google Vision API, Azure OCR | Lectura de cotas, notas y textos. |
| NLP | spaCy, Transformers | Clasificación documental y lectura de especificaciones. |
| BIM | IfcOpenShell, Autodesk Platform Services | Lectura BIM y detección de interferencias. |
| Reportes | ReportLab, WeasyPrint, python-docx | Generación de informes PDF/Word. |
| Excel | openpyxl, pandas | Exportación y manipulación de presupuestos. |
| Dashboards | Power BI, Metabase, Superset o dashboard propio | Visualización gerencial de KPIs y pipeline. |
| Integraciones | APIs REST, ERP, AutoCAD/Revit APIs | Conexión con sistemas internos y externos. |

# 21. Reglas de negocio obligatorias

| Regla | Aplicación |
| --- | --- |
| Sin proyecto creado no se cargan documentos | Orden obligatorio del flujo. |
| Sin checklist documental no hay informe válido | Control de calidad documental. |
| Sin análisis técnico no hay revisión de arquitectura | Evita revisión incompleta. |
| Sin aprobación de Arquitectura no hay presupuesto | Bloqueo obligatorio de fase. |
| Sin takeoff validado no hay presupuesto final | Control de cantidades. |
| Sin revisión de Control no pasa a Gerencia | Control financiero y de rentabilidad. |
| Sin aprobación de Gerencia no se entrega al cliente | Gobernanza y autorización final. |
| Cada cambio genera una nueva versión | Trazabilidad completa. |
| Todo supuesto debe quedar documentado | Transparencia y reducción de riesgo. |
| Los errores críticos bloquean avance salvo justificación | Control técnico obligatorio. |

# 22. Flujo técnico final para programadores

1. Login del usuario.

2. Sistema identifica rol y permisos.

3. Usuario crea proyecto.

4. Selecciona tipo: licitación o residencial.

5. Completa nombre, código, cliente, ubicación y detalles.

6. Sistema habilita carga documental.

7. Usuario carga planos y documentos.

8. IA clasifica archivos automáticamente.

9. Sistema compara documentos contra checklist predeterminado.

10. Sistema ejecuta análisis técnico automático.

11. Sistema detecta errores arquitectónicos, choques sanitarios, eléctricos, mecánicos y estructurales.

12. Sistema genera informe técnico e informe documental.

13. Sistema crea tarea para Departamento de Arquitectura.

14. Arquitectura revisa, comenta y aprueba o rechaza.

15. Si aprueba, el sistema activa fase de presupuesto.

16. Sistema ejecuta takeoff automático.

17. Sistema solicita datos faltantes, supuestos o cotizaciones.

18. Usuario carga cotizaciones de terceros si existen.

19. Sistema genera presupuesto operativo interno.

20. Sistema genera presupuesto comercial para cliente.

21. Sistema genera informe económico final.

22. Sistema crea tarea para Departamento de Control.

23. Control revisa y aprueba o solicita ajustes.

24. Si aprueba, sistema crea tarea para Gerencia.

25. Gerencia aprueba presupuesto final.

26. Sistema libera versión final para exportación.

27. Proyecto queda visible en dashboard con estado actualizado.

# 23. MVP recomendado

| Prioridad | Funcionalidad |
| --- | --- |
| Alta | Login por roles y permisos. |
| Alta | Creación de proyecto con tipo licitación/residencial. |
| Alta | Carga de planos PDF y documentos técnicos. |
| Alta | Clasificación automática de documentos. |
| Alta | Checklist documental configurable. |
| Alta | Generación de informe documental. |
| Alta | Análisis técnico inicial asistido por reglas. |
| Alta | Generación de informe de errores. |
| Alta | Tareas automáticas para Arquitectura, Control y Gerencia. |
| Alta | Flujo de aprobación por fase. |
| Media | Takeoff asistido de cantidades. |
| Media | Carga de cotizaciones externas. |
| Media | Presupuesto interno y presupuesto cliente. |
| Media | Dashboard por proyecto. |
| Baja | Detección avanzada de choques BIM. |
| Baja | Takeoff 100% automático con IA avanzada. |

# 24. Especificación técnica resumida

Desarrollar una plataforma web para constructora que inicie con login por roles y permita crear proyectos seleccionando si son licitaciones o proyectos residenciales. Cada proyecto debe tener nombre, código, cliente, ubicación, detalles, fecha límite y responsable. Luego de creado, el sistema permitirá cargar planos y documentación técnica.

Al cargar archivos, la IA debe clasificarlos automáticamente y compararlos contra un checklist documental predeterminado, generando un informe de documentos recibidos, faltantes, duplicados e incompletos. Inmediatamente debe ejecutar un análisis técnico de planos para detectar errores arquitectónicos, inconsistencias constructivas y choques entre arquitectura, estructura, sanitaria, eléctrica y mecánica.

El sistema debe generar dos informes: uno de errores técnicos y otro de clasificación documental. Después debe crear una tarea automática para el Departamento de Arquitectura, que revisará y aprobará o rechazará. Solo con aprobación de Arquitectura se activará la fase de presupuesto.

En presupuesto, el sistema debe realizar takeoff automático de cantidades, solicitar datos faltantes, permitir cargar cotizaciones de terceros y, cuando no existan cotizaciones, preguntar qué supuestos asumir. Debe generar dos presupuestos: uno operativo interno basado en costos reales de la empresa y otro comercial para cliente basado en precios finales. Ambos deben dividirse por estructura, mecánica, sanitaria, eléctrica, terminaciones y total general.

Finalmente, el presupuesto debe pasar como tarea al Departamento de Control y luego a Gerencia para aprobación final. La plataforma también debe funcionar como Project Manager, asignando tareas, permitiendo comentarios, trazabilidad, versiones, aprobaciones y dashboard por proyecto y dashboard general.

# 25. Resultado esperado y beneficio empresarial

El sistema debe transformar un proceso manual, lento y fragmentado en un flujo digital, automatizado, trazable y colaborativo.

Proceso actual:
Recibir planos → revisar manualmente → pedir documentos → esperar correcciones → medir cantidades → cotizar → consolidar

Proceso propuesto:
Crear proyecto → cargar documentos → IA clasifica y revisa → genera informes → Arquitectura aprueba → IA calcula cantidades → sistema presupuesta → Control revisa → Gerencia aprueba → dashboard entrega resultados

| Beneficio | Descripción |
| --- | --- |
| Reducción de tiempo | Menos horas manuales en revisión documental, análisis técnico y presupuestos. |
| Mayor precisión | Menos errores por omisiones, interferencias o presupuestos incompletos. |
| Trazabilidad | Cada aprobación, comentario y cambio queda registrado. |
| Mejor coordinación | Arquitectura, Presupuesto, Control y Gerencia trabajan sobre una misma plataforma. |
| Respuesta rápida al cliente | Capacidad de emitir presupuestos preliminares profesionales en menos tiempo. |
| Ventaja competitiva | La constructora puede cotizar más rápido y con mayor control del riesgo. |